项目推进会会议纪要

一、会议基本信息

会议时间：2026年8月20日 10:27 - 11:55（时长约1小时28分钟）

会议形式：线下项目评审与推进会（含屏幕演示、产品展示）

主持人：费总

参会人员：费总、郭壮（药食同源项目）、子涵（健康检测小程序）、雅迪（脑疲劳检测硬件）、达人BD项目组同学及其他团队成员

记录整理：根据会议录音整理

二、会议概述

本次会议围绕充氧宝（川流宝）生态下的四条产品/项目线进行集中评审与方向对齐，涵盖：（1）电子宠物式健康伴侣硬件构想；（2）药食同源大数据与大模型系统；（3）AI达人BD与运营平台；（4）健康检测趣味小程序与脑疲劳检测硬件。费总对每个项目逐一给出方向性意见，并明确了整体战略闭环、商业化路径、背书资源及近期比赛节点。

三、议题一：电子宠物式健康伴侣硬件构想

3.1 背景与参考

会议以一款名为"憨憨"的情绪陪伴电子宠物产品开场讨论。该产品由"瓦露露"公司研发，团队约10人，一年时间估值近1亿美金（约10亿人民币），并为华为代工。产品形态为双屏电子宠物，通过眼神表达情绪、可语音对话，定位为情绪陪伴与电子宠物养成。

3.2 现存问题

交互延迟明显，用户体验不佳；

当前仅为极致阉割版——只能说话聊天，功能单一；

尺寸偏大，便携性不足。

3.3 产品定位与功能规划

费总提出将其改造为充氧宝的配套配件/独立健康伴侣产品，核心方向如下：

尺寸：缩小至"蓝瀑布"小号窄版尺寸，提升便携性；

摄像头：可观察用户面部状态、舌苔等（与子涵项目联动）；

对话交互：内嵌药材知识、智能问诊，支持日常健康对话；

本地模型：预装本地模型，降低延迟，本地消化常见需求；

健康监测：连接手环等设备，持续记录血氧、心率、呼吸率、疲劳指数；

紧急救助：危急情况可联系紧急联系人或报警（可内置SIM卡）；

推荐端口：基于检测结果推荐药食同源方案、实体疗法、脑机接口类产品等。

3.4 核心定位

从单纯的"情绪陪伴电子宠物"升级为"健康伴侣+推荐入口"，覆盖老年人、年轻人的情绪管理与健康监测需求。关键原则：不做大而全，要把自身精准的几个功能做深做透。

四、议题二：药食同源大数据与大模型系统（郭壮负责）

4.1 项目现状

该系统目前为网页端，已接入大模型，具备以下功能模块：

（1）健康档案

为自己或家人创建健康档案，支持一键导出；

可将档案发给任意大模型或使用系统内嵌大模型；

支持上传体检单（多模态：图片、音频、文字）；

体质测评问卷、养生计划制定。

（2）数据源

药食同源目录：国家发布的106种；

药膳食谱：3000多条；

相关文献：3000多篇（已下载完成）；

知识图谱：关联食材、食谱、文献，支持搜索跳转；

科普内容：整合短视频、公众号跳转链接。

（3）医生工作室

用户可选择医生进行咨询，目前定位为引流/义诊咨询；

为医生积累客源，聊得好可线下转化，具备商务合作空间。

（4）其他模块

活动中心+积分系统（积分兑换奖品/服务）；

管理端：自定义量表、字段、前端信息，无需依赖开发公司；

邀请码/积分兑换码（推广用）；

大模型配置：可自定义接入任意模型，管理端切换；

消息通知中心。

4.2 费总意见与方向调整

（1）必须转向手机端

当前网页端交互不符合用户使用习惯。手机端流量是网页端的几百上千倍，核心用户（老年人、家庭主妇）均在手机上，应通过小程序、视频号等方式触达。所有呈现方式和交互方式必须适应手机形态。

（2）强背书是核心前提

学生个人不能代表学校，"合作单位"表述有问题；

必须获得机构层面背书：中国中医科学院、西藏藏医药大学等；

可拓展：苗医、云南中医药大学（南方药材优势）、海南优质药材基地；

可找中医类公益基金会联合背书，以公益宣传角度切入；

古方出处+权威机构监制/联合出品，建立用户信任。

（3）商业化路径（三步走）

第一步——免费引流：所有古方免费开放，让家庭主妇、老年人传播使用，积累用户数据。可作为国家"药食同源治未病"典型案例，向政府申请经费支持。

第二步——预制药包变现：积累足够用户后（目标百万级免费用户），针对高频病种推出预制药膳包（与东直门中医院等合作），按时令四季调节推荐，类似香囊逻辑。核心商业化点在药包/商品，预制商品才有溢价空间。

第三步——医院合作导诊：与东直门中医院、中国中医科学院、西苑医院等中医类机构合作，专家列表接入，提供导诊服务。

（4）用户画像

核心用户：家庭主妇（女性）、老年人——最关心健康；

男性用户偏"解决问题"导向（直接吃西洋参等）；

产品必须"进来就好用"，否则用户会快速流失。

4.3 决议与待办

将系统从网页端改造为手机端（小程序优先）；

联系专家/机构，以课题合作等形式获取单位背书；

课题可自主开展，不一定要参与他人课题，目标产出高水平论文；

西藏方面有专项经费可支持该项目（秀西疗法、药食同源大数据系统）；

时间节点：2026年9月（第三季度）前完成核心版本。

五、议题三：AI达人BD与运营平台（达人项目组）

5.1 项目定位

该平台为B端后台工具，核心解决达人推广中的"找博主—筛选—建联—管理"全流程效率问题。通过AI接入达人数据，多轮筛选后接入运营平台，解决公司多商务渠道信息不共享、达人接洽进度无法同步的痛点。

5.2 功能架构

数据采集：通过爬虫脚本从蝉妈妈等平台采集达人数据（外置处理，规避合规风险）；

AI初筛：根据赞粉比、活跃粉丝数等指标筛选真粉账号；

NLP数据库：沉淀达人数据，降低后续维护成本，支持实时更新；

六芒星图：达人多维度评分可视化，直观判断达人质量；

AI回复草稿：自动生成建联话术，人工复制粘贴发送；

人工回访：判断视频调性与品牌价值取向是否匹配。

5.3 遇到的问题

（1）平台风控

小红书、抖音风控极强，检测到AI自动运营/非本人操作会直接封号；

测试中已出现账号报错、警告封禁的情况；

视频号可介入，但变现效率最高的主动报名达人较少。

（2）数据采购成本高

蝉妈妈本地下载约8000-10000元/月，且效果不理想；

API对接困难，部分平台不支持API（防止数据被批量下载）；

千瓜需专门对接，要求较高。

（3）AI回复机械感强

生成内容格式化严重、缺乏"人味儿"，易被平台识别为AI；

回复间隔过短，不符合真人操作习惯。

5.4 费总意见与优化方向

（1）AI内容"去机械化"

增加专门的"人味儿润色"模块，将AI草稿转为口语化、带地方口音的表达；

设置合理回复间隔（半分钟至1分钟），模拟真人打字节奏；

参考大众点评AI评价的规避方法：生成后人工微调关键字再发布。

（2）三步效率模型

第一步——AI预判：自动判断账号质量（替代人工逐一查看，极大节省时间）；

第二步——AI草稿+人工发送：生成建联话术，人工复制粘贴，保留人工操作痕迹；

第三步——人工深度沟通：品牌调性匹配、商务谈判等需要人工判断的环节。

核心价值：原本3人干的活，1人即可完成，效率提升2-10倍即有价值。

（3）后续拓展

建立达人维护数据库，自动生成发布时间提醒、链接管理等接口；

形成SOP后，可分发给高校大学生兼职执行（学生有时间、有精力，可赚取报酬）；

反向探索：AI智能体+智能剪辑，生成AIGC内容账号（明确标注AI，规避限流）；

签约博主内容可接入子涵小程序，形成真实案例引流。

5.5 决议与待办

近期目标：两天内跑通全流程，BD三五十个达人，录制操作演示视频；

年度目标：达人数量从当前100个拓展至1000个；

比赛节点：OPC大赛8月31日提交，9月9日决赛；

知识产权：申请"著作权登记"（非软著，软著现需签署"未使用AI生成"保证书且检测严格）；

可将整套方法（智能体+自动化BD达人）申请著作权。

六、议题四：健康检测趣味小程序与脑疲劳检测硬件

6.1 子涵——健康检测趣味小程序

（1）产品现状

趣味型入口：拍照检测面部状态/疲劳程度，以"玩"的方式切入健康档案；

AI人设：可设置性格、语言风格（当前偏可爱风），支持健康对话、产品使用问答；

状态报告：解读用户状态，匹配对应方案（如疲劳→推荐充氧宝+提神方案）；

打卡成长：连续打卡记录、状态趋势图表、每日关键词；

轻量推荐：两步以内的简单方案（如疲劳→泡一杯柠檬水）；

健康小课堂：30秒内短视频（待接入）；

趣味元素：星座、五行（隐晦体现）、趣味标签，提升用户粘性。

（2）费总意见与拓展方向

趣味入口很好，年轻人接受度高，未来可覆盖全人群；

接入签约博主视频：基于用户性格/状态匹配相似博主的真实案例，反向促进销售；

社交功能：分享卡片、匹配同好群体、约户外运动（需注意安全问题）；

音疗/冥想界面：新增助眠音疗、五音疗法（对应不同脏器），覆盖失眠人群；

差异化测试：针对脑力工作者、体力运动者等不同人群设计不同测试方案；

运动前后对比：拍照对比吸氧/运动前后状态变化；

场景模拟器：高原等场景下的使用方案推荐。

6.2 雅迪——脑疲劳检测硬件

（1）产品现状

核心功能：脑波监测，检测脑疲劳状态；

当前策略：先用成品设备跑通流程，同步自研小型化模组（降低失败风险）；

震动反馈：检测到疲劳后先震动提醒，再触发充氧宝开始输氧（避免突然输氧吓到用户）；

番茄时钟：震动提醒休息，无需看手机，减少分心；

目标人群：考公、考研等长时间学习人群。

（2）后续规划

尺寸优化：最终形态应类似头戴耳机/骨传导耳机大小，不宜过大；

骨传导选项：可播放音疗/冥想声音，不干扰他人（但可能增加体积，需权衡）；

替代方案：用户可用自有耳机连接小程序听声音，不一定内置骨传导；

数据对比：充氧前/充氧后脑疲劳数据直接呈现；

蓝牙联动：充氧宝已支持蓝牙，可直接联动控制（当前临时用"手指机器人"按键）。

（3）费总意见

脑疲劳方向OK，非介入式脑机接口是未来好方向；

参考BrainCo（脑机接口公司）：其产品覆盖专注力训练、情绪管理、神经营销等，可探讨co-branding合作；

形态建议：可做头带、吸汗带（运动场景），比头戴式更时尚；

与充氧宝结合：监测数据+使用充氧宝后的改善变化，形成数据闭环；

应用场景：学习专注力、正念疗愈、企业内训、STEAM教育等。

七、整体战略与资源整合

7.1 四条线的闭环逻辑

费总强调，四条产品线各自独立推进，但最终要拧成一个完整闭环：

入口层——子涵趣味检测小程序：低门槛吸引用户，建立健康档案；

方案层——郭壮药食同源系统：基于检测结果提供古方、药膳、养生方案；

硬件层——充氧宝+脑疲劳检测+健康伴侣：提供硬件干预与持续监测；

推广层——AI达人BD平台：高效拓展达人，形成口碑传播与销售转化。

各线在后期融合，但当前保持独立，避免单一环节脱节拖慢整体节奏。

7.2 核心背书与合作资源

青海高原医学研究中心：国家唯一高原病院士单位，吴天一院士（两院院士、七一勋章获得者），可深度战略合作；

西藏藏医药大学：藏医药背书与课题经费支持；

中国中医科学院/东直门中医院/西苑医院：中医背书与药包合作；

BrainCo：脑机接口技术合作（专注力训练、情绪管理）；

中雪资本：养老领域投资机构，可对接老年客群资源；

分众传媒、美团骑手：品牌广告投放渠道（1800亿曝光量级）。

7.3 商业化总逻辑

以蔚来汽车为类比：早期换电模式不被看好，但长期看"车电不同寿"使其优势凸显。当前项目可能难度大，但应以一年为周期压缩推进，而非追求一个月见效。

阶段一（免费引流）：古方免费、趣味检测免费，积累百万级用户；

阶段二（商品变现）：预制药包、充氧宝硬件、配套耗材，按时令推荐；

阶段三（服务变现）：医院导诊、专家咨询、健康管理订阅；

阶段四（生态合作）：接入京东等平台、公益基金会、政府课题经费。

八、行动项与时间节点汇总

8.1 近期紧急事项（8月31日前）

【达人项目】两天内跑通AI达人BD全流程，完成30-50个达人BD，录制操作演示视频；

【全体】OPC大赛8月31日前提交作品，9月9日决赛路演；

【郭壮】药食同源系统启动手机端改造；

【郭壮】联系专家/机构推进单位背书落地。

8.2 中期目标（9月-第三季度）

【郭壮】药食同源系统核心版本在9月前完成；

【达人项目】达人数量从100拓展至1000个；

【全体】四条线各自独立跑通，开始探索融合点；

【知识产权】各项目申请著作权登记（方法类、界面类）。

8.3 长期规划（毕业前/一年周期）

以三个月为检视周期，每月设定目标；

一个学期出阶段性成果；

产出高水平学术论文（药食同源大数据、脑疲劳监测等方向）；

四条线融合形成完整健康生态闭环。

8.4 待确认事项

OPC大赛决赛具体形式（路演/摆摊/其他）及彩排时间；

各项目著作权申请的具体材料准备；

BrainCo合作对接的具体推进人；

青海高原医学研究中心课题合作的具体分工。

九、备注

本纪要根据2026年8月20日会议录音整理，因录音中存在口语化表达、多人交叉对话及部分技术术语音译，个别表述已做语义还原与规范化处理。如有与实际会议内容不符之处，以实际会议为准。

会议中费总多次强调：比赛不是目的，练兵是目的——通过比赛倒逼深度思考，理清产品逻辑与商业路径，才是核心收获。