西藏充氧宝科技有限公司 · OPC进化营产业场景任务卡

一、场景问题说明

1. 希望OPC协助解决的具体问题

Work Air充氧宝企业官网面向AI大模型GEO（生成式引擎优化）的优化与重构。

当前企业官网信息难以被国内外主流AI大模型（如豆包、千问、deepseek、元宝、ChatGPT、Kimi、Claude、Perplexity等）有效抓取、理解和引用，导致潜在B端/C端用户通过AI问答获取高原氧气设备信息时，官网内容的提及率和排名极低。

2. 当前流程

官网采用第三方建站工具搭建，已具备PC端和移动端适配版本；

网站内容以常规企业展示为主，未针对AI爬虫的语义理解进行结构化设计；

多语言版本（中文为主，英文/藏文等尚未完善）内容缺失严重；

缺乏Schema标记、语义化HTML、FAQ结构化数据等GEO基础要素。

3. 主要痛点

- AI不可见：现有网站内容对AI大模型的可读取性差，关键产品信息（如"冈仁波齐氧气租赁""高原便携制氧机"）在AI问答中未被有效引用；

- 内容缺口：中文版产品说明、使用场景、服务区域、计费标准等内容不完整；多语言版本基本空白；

- 无GEO机制：缺乏持续监测AI引用情况、迭代优化内容的机制；

- 竞争劣势：竞品或泛类信息在AI回答中占据主导，品牌认知度低。

4. 目标用户和期望效果

目标用户：

C端：计划前往西藏、云南等高海拔地区旅行的个人用户（尤其关注冈仁波齐、珠峰等线路）；

B端：旅行社、户外俱乐部、酒店/民宿、康养机构等渠道合作方或对产品有兴趣的潜在合作伙伴。

期望效果：

中文版内容补全：完善产品参数、服务流程、计费规则、服务网点、使用场景等核心信息；

多语言版建设：完成英文版核心内容，适配海外游客及国际渠道需求；

GEO结构化改造：实施Schema标记、语义化内容架构、结构化FAQ数据，提升AI可读性；

排名提升：在"高原氧气设备""西藏氧气租赁""便携制氧机"等AI问答中，官网信息提及率进入前3；

长效机制：建立GEO监测-分析-优化闭环，形成月度迭代SOP。

三、资料与边界

| 可提供的脱敏资料 | ① 公司介绍、品牌故事、产品技术参数（制氧量、续航、重量等） ② 产品高清图片、使用场景图、服务网点照片 ③ 计费标准文档、服务区域列表、用户服务条款 ④ 第三方建站工具管理员权限（仅官网模块） |
| --- | --- |
| 数据样例 | 当前官网全部页面内容、图片素材库、现有SEO基础数据（如有） |
| 业务流程 | 第三方建站工具后台操作，提供访问口令及操作指引 |
| 历史案例 | 当前官网作为基线版本，提供改造前后的对比基准 |
| 系统权限边界及明确不开放事项 | ✅ 开放：官网内容管理系统、图片素材库、产品文档 ❌ 不开放：充氧宝租赁业务系统（订单/用户/支付/押金）、电商系统、代理商后台、财务数据 |

四、验证目标（4-6周阶段性交付）

| 周次 | 阶段 | 交付物 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 规划诊断 | ① 《官网GEO现状诊断报告》（含AI引用现状扫描、竞品GEO分析） ② 《GEO优化方案V1.0》（内容架构、技术改造点、多语言规划） | 诊断报告覆盖至少3个主流AI平台引用情况；方案经企业方确认 |
| 第2周 | 网站优化 | ① 中文版核心页面内容补全（首页、产品页、服务网点页、FAQ页） ② 英文版核心页面上线（至少首页+产品页） ③ 技术GEO改造完成（Schema标记、语义化HTML、结构化FAQ） | 页面内容经企业审核发布；技术项通过Google Rich Results Test等工具验证 |
| 第3-4周 | 效果验证 | ① 《GEO效果监测周报》（AI问答提及率、排名变化） ② 内容微调优化（基于监测数据迭代） | 在5个核心关键词的AI问答中，官网提及率较基线提升50%以上 |
| 第5-6周 | 机制固化 | ① 《GEO长效运营手册》（监测工具配置、内容迭代SOP、新增页面GEO检查清单） ② 最终成果汇报PPT | 手册可独立指导后续运营；企业方可按SOP自主执行月度优化 |

继续合作条件：若阶段性验证效果显著（核心关键词AI提及率进入前3且持续稳定），双方可协商进入"GEO长效运营+多语言全站建设"的后续合作阶段。