场景三-脑疲劳场景方案计划书

场景三：脑疲劳场景

痛点：用脑过度脑雾犯困，需无依赖的提神方式

一、场景概述与市场背景

加班、备考、高强度脑力劳动导致脑供氧相对不足，出现注意力下降、午后犯困、脑雾、效率降低。学生、程序员、白领、考研考公人群是主力。

市场背景：「抗疲劳/提神」需求巨大，但咖啡、功能饮料存在心悸、依赖、影响睡眠等副作用；「补氧醒脑」以物理、无依赖的差异化方式切入办公与学习场景，契合健康消费趋势。

二、目标人群画像

职场白领（加班族）：22–40 岁，午后/深夜用脑高峰；

学生/考研考公人群：长期高强度备考，需清醒与专注；

程序员/设计师/内容创作者：长时间专注、易脑雾；

知识/学习/职场类博主与受众：内容传播效率高。

三、核心痛点与需求

午后犯困、用脑过度脑雾、效率下降，影响工作与学习；

咖啡心悸/依赖、影响夜间睡眠；

需要无副作用、随时可用的提神方式；

办公室/图书馆等安静场景对「静音、低调」要求高。

四、产品价值主张（Work Air 充氧宝）

补氧醒脑：缓解用脑过度导致的缺氧疲劳，提升专注与清醒度（非药物、无依赖）；

桌面/随身两用：办公、自习、出差均可即吸即清醒；

静音低调：公共/办公场景友好；

健康差异化：对比咖啡/功能饮料，主打「物理提神、不影响睡眠」。

五、内容营销落地（结合既有AI赋能方案）

5.1 AI辅助博主筛选：定向KOL画像

将博主筛选收敛为学习/职场/科普人群：

知识/学习/考研考公博主，常做效率与备考方法分享；

职场/副业/效率工具类博主；

科普/脑科学/健康科普账号，做「脑雾/缺氧」内容；

匹配权重强化：粉丝为备考/加班人群、内容含效率工具、调性实用。

5.2 AI辅助视频剪辑与热点捕捉：场景化内容

围绕脑疲劳场景捕捉并套用爆款模板：

热点捕捉：「抗脑雾」「备考提神」「办公室醒脑」「熬夜补救」话题（延迟≤6h）；

爆款元素：前后状态对比、桌面好物清单、效率 routine、科普卡片；

自动剪辑：办公/学习素材智能拆条、套用「提神醒脑」模板、自动字幕与多平台适配。

六、目标与期望效果

建立「补氧醒脑、无依赖提神」心智，进入办公/学习好物清单；

脑疲劳场景 KOL 匹配准确率≥70%，月度可对接相关博主≥30 人；

验证「补氧 vs 咖啡」对比类内容的种草效率。

七、验证目标（4–6周交付物）

| 周次 | AI赋能重点任务 | 交付物 | 充氧宝配合事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 场景需求卡+脑疲劳内容选题库 | 《脑疲劳场景需求说明书》《内容选题库》 | 提供卖点话术、用户证言 |
| 第2周 | 定向KOL采集+画像库 | 候选KOL≥1000条、首批推荐≥50人 | 确认KOL筛选维度 |
| 第3周 | 评分模型+KOL MVP（脑疲劳权重） | Top推荐列表 | 运营校准评分 |
| 第4周 | 视频选题+热点看板 | 热点清单+≥3条样片 | 提供真实素材 |
| 第5周 | 全链路测试 | 端到端测试报告 | 真实筛选/选题需求测试 |
| 第6周 | 封装+手册 | 使用手册+后续建议书 | 运营培训 |

八、资料与边界（充氧宝提供）

8.1 可开放资料

品牌介绍、产品手册、核心卖点（含「脑疲劳」场景专属话术方向）、目标人群画像、历史销售数据；

过往合作博主清单（含效果数据）、样品寄送记录、佣金结算标准；

历史拍摄素材库（≥50条原始素材）、已发布视频数据（播放/点赞/转化）；

官方抖音/视频号/小红书账号后台只读权限（脱敏后）。

8.2 不开放事项

企业 ERP/财务系统、客户隐私数据、未公开的产品研发信息；

不开放直接下单/支付等交易操作权限；

博主/用户联系方式等隐私信息需脱敏处理。

九、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 合规/宣称风险 | 涉及健康话题，易触碰医疗宣称红线 | 口播与卖点须运营确认，严禁「治疗/治愈/预防」等措辞，标注「辅助缓解、非医疗器械」 |
| 平台反爬升级 | KOL/热点数据采集中断 | 控制频率、使用代理、准备多源数据备份 |
| 数据质量差 | 推荐/热点不准 | 建立人工标注反馈机制，持续校准模型 |
| 运营团队不接受 | 工具用不起来 | 深度调研需求，运营参与测试调优 |
| 4–6周做不完 | 交付物缩水 | 明确MVP范围，优先保证「该场景KOL匹配+内容选题」核心可用 |
| 与药品/保健品混淆 | 易被质疑「提神=药物」 | 明确「物理补氧、非药品」，不宣称治疗/提神疗效，仅「缓解疲劳」 |

十、成功标准（可量化）

| 指标 | 目标值 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| KOL匹配准确率 | ≥70%（推荐10个至少7个「值得接触」） | 运营盲测评分 |
| 月度可对接博主 | ≥30 人（目标 50+，原 5–8 人） | 对比历史数据 |
| 视频产量 | 提升 ≥2 倍 | 交付前后产量对比 |
| 视频出片时间 | ≤ 人工的 30% | 测试素材计时 |
| 热点发现延迟 | ≤6 小时 | 热点看板实测 |
| 脑疲劳场景内容曝光/种草转化 | 建立「补氧醒脑」心智（建议指标） | 内容数据复盘 |