西藏充氧宝科技有限公司 · OPC进化营-AI赋能计划书

场景一：AI辅助博主筛选　|　场景二：AI辅助视频剪辑与热点捕捉

0. 项目背景与定位

根据《OPC大赛企业场景方参加进化营通知》，北京大学生“超级个体”（OPC）创业大赛进化营并非普通培训或外包开发，而是围绕企业真实“小切口”问题，匹配经复赛筛选的高校AI青年OPC，在4–6周内完成“问题定义—任务拆解—AI工作流设计—轻量化验证—阶段性交付”，形成可复核、可评估、可继续合作的实践成果。

西藏充氧宝科技有限公司（以下简称“充氧宝”）作为产业场景企业参与本轮进化营，聚焦“富氧健康”品类（代表产品 Work Air 充氧宝）在抖音、小红书、视频号等平台的内容营销真实需求。作为与OPC团队任务匹配、双向选择与轻量化验证的落地蓝图。

1. 公司与产品简介（供AI理解业务）

企业：西藏充氧宝科技有限公司

主营品类：“富氧健康”品类，代表产品 Work Air 充氧宝

目标人群：关注高原/缺氧环境、睡眠质量、运动恢复、母婴及中老年健康的人群（需企业以历史销售数据与人群画像最终确认）

营销主阵地：抖音、小红书、视频号

核心卖点方向：便携补氧、提升血氧、改善睡眠、缓解高反等（具体话术以企业《产品核心卖点话术库》为准）

2. 总体目标与成功指标（对齐文件）

| 指标 | 现状（文件中描述） | 目标值 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 博主筛选周期 | 筛选到签约 3–5 天；人工全量筛选 2–3 周 | 缩短至 1–2 天（单次需求 ≤30 分钟） | 运营实际操作计时 |
| 月度有效对接博主 | 10–20 人/月 | ≥50 人（验证口径 ≥30 人） | 对比历史数据 |
| 推荐准确率 | “感觉合适”占比过高、主观 | 盲测 ≥70%（推荐10个至少7个“值得接触”） | 运营盲测评分 |
| 视频出片时间 | 人工剪辑速度慢 | ≤ 人工的 30% | 测试 5 条素材计时 |
| 视频产量 | — | 提升 ≥2 倍 | 交付前后产量对比 |
| 数据更新时效 | 博主数据更新不及时 | T+1（每日更新） | 检查数据时间戳 |
| 热点发现延迟 | 难抓住热点话题与传播爆点 | ≤6 小时 | 热点追踪看板实测 |
| 竞品动态 | 无法及时掌握竞品合作博主 | T+1 更新预警 | 竞品监测看板 |

场景一：AI辅助博主筛选

当前痛点：依赖人工筛选博主，耗时长、进展慢、效率低

1.1 当前流程与核心痛点

当前流程：运营团队在抖音、小红书、视频号等平台逐个浏览博主主页，手动记录粉丝量、互动率、内容调性、历史带货数据，通过Excel横向对比，再逐一轮洽、寄样、谈合作。从筛选到签约平均 3–5 天，每月有效对接博主仅 10–20 人。

五大痛点：

时间成本高——人工逐条筛选，日均处理量有限，筛选周期长达 2–3 周；

判断标准主观——缺乏数据化评估模型，“感觉合适”占比过高，团队内部标准不统一；

信息滞后——博主数据更新不及时，错过最佳合作窗口期；

匹配精准度低——难以快速识别与“富氧健康”品类高度契合的博主画像；

竞品动态盲区——无法及时掌握竞品合作博主动向，错失先发优势。

1.2 目标用户与期望效果

目标用户：充氧宝市场部 / 电商运营团队（3–5 人）

期望效果：将博主筛选周期从 3–5 天缩短至 1–2 天；月度有效对接博主提升至 50 人以上；建立可量化的博主价值评估模型（粉丝质量指数、内容契合度、带货转化潜力）；实现竞品合作博主动态监测与预警。

1.3 AI赋能方案：三大维度 + 综合评分模型

结合《场景方案》中“博主画像与特征分析”“综合评分模型”模块，将AI介入点细化为以下可落地维度：

维度一：博主画像分析（自动标签化）

抖音/小红书/视频号公开页面（粉丝数、获赞数、作品列表、简介、标签）+ 第三方数据平台（飞瓜/蝉妈妈，提供粉丝画像、带货数据、直播记录，需付费账号）。采集频率：每日。

基础指标：粉丝数（影响力基础）、近30天涨粉率（增长趋势）、账号活跃度（是否持续更新）；

内容质量：内容垂直度（健康/家居/科技占比）、原创度（是否搬运/抄袭）；

画像标签化：AI自动打标为“专业科普型 / 生活种草型”“垂直健康类 / 泛生活类”，形成结构化博主档案。

维度二：粉丝质量评估（去水军、看购买力）

互动率 =（点赞+评论+转发）/ 播放量，衡量真实 engagement；

增长势能：近30天涨粉率判断账号所处生命周期与爆发潜力；

粉丝购买力画像：年龄、地域、消费层级，与目标人群重合度（来自企业人群画像）；

异常识别：通过粉赞比、互动分布等识别“僵尸粉/水军”，输出“粉丝质量指数”，避免被虚高粉丝量误导。

维度三：内容匹配度筛选（品类契合）

关键词匹配：识别博主内容中是否覆盖 氧气 / 健康 / 睡眠 / 高原 / 运动恢复 等富氧健康相关词；

调性匹配：专业科普型 vs 生活种草型，匹配品牌内容策略；

品类契合：历史是否做过健康、家居、科技类内容，与“富氧健康”相关度；

输出“内容契合度”分值，与粉丝质量指数共同构成推荐依据。

综合评分模型与排序推荐

加权融合三大维度：粉丝质量指数 + 内容契合度 + 带货转化潜力（历史带货品类/GMV/转化率、直播频率与时长、粉丝购买力），输出可排序的推荐列表，并附“推荐理由卡片”（如：粉丝质量A、健康垂直度85%、近30天涨粉+12%）。

1.4 AI介入的筛选流程（人机协同）

运营输入需求：关键词 / 目标人群 / 预算 / 品类 → AI自动采集候选博主（首批≥1000条，T+1更新）；

AI执行三维度分析（画像 + 粉丝质量 + 内容匹配）→ 生成评分与排序；

AI输出 Top N 推荐清单（含理由卡片与风险标注）；

运营人工复核 Top N（盲测/微调权重）→ 确认接触名单；

AI生成触达话术与寄样建议 → 运营执行洽谈；

结果回灌模型，建立人工标注反馈机制，持续校准。

备注：价值跃迁：人工角色从“全量逐条筛选”转为“复核 Top N”，单次需求处理时间从 2–3 周压缩至 ≤30 分钟。

1.5 竞品博主动态监测

输入竞品名单（企业提供）→ AI每日监测其合作博主与带货动向 → T+1 看板预警，帮助充氧宝捕捉先发优势，弥补竞品动态盲区。监测聚焦公开信息，不触碰商业机密边界。

1.6 4–6周实施步骤

| 周次 | AI赋能重点任务 | 交付物 | 充氧宝配合事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 需求调研 + 数据摸底，明确筛选标准优先级 | 《充氧宝博主筛选需求确认书》《现有数据清单》 | 提供历史合作数据、明确筛选标准优先级 |
| 第2周 | 搭建数据采集管道 + 博主基础库（脚本 + 首批1000条） | 可运行采集脚本、首批1000条博主数据 | 确认采集范围、提供第三方平台账号（如有） |
| 第3周 | 构建评分模型 + MVP界面（输入关键词/画像→排序推荐） | 博主评分原型系统、首批推荐结果 | 运营参与评分标准校准、测试合理性 |
| 第4周 | 迭代优化 + 竞品监测模块（准确率≥75%，T+1） | 升级推荐系统、竞品监测看板原型 | 提供竞品名单、确认监测维度 |
| 第5周 | 全链路测试 + 与热点追踪联动 | 完整系统测试报告、热点预警功能 | 提供真实筛选需求端到端测试 |
| 第6周 | 成果封装 + 使用手册 + 后续规划 | 《AI博主筛选系统使用手册》《后续合作建议书》 | 安排运营培训、评估续约意向 |

1.7 预期效果与可量化指标

| 指标 | 目标值 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 单次筛选时间 | ≤30 分钟（原 2–3 周） | 运营实际操作计时 |
| 推荐准确率 | ≥70%（推荐10个至少7个“值得接触”） | 运营盲测评分 |
| 月度可对接博主数 | ≥30 人（目标 50+，原 5–8 人） | 对比历史数据 |
| 系统可用性 | 运营可独立操作，无需技术背景 | 现场操作测试 |
| 数据更新时效 | T+1（每日更新） | 检查数据时间戳 |

1.8 风险与应对（基于文件）

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 平台反爬升级 | 数据采集中断 | 控制频率、使用代理、准备多源数据备份方案 |
| 数据质量差 | 推荐结果不准 | 建立人工标注反馈机制，持续校准模型 |
| 运营团队不接受 | 工具用不起来 | 深度调研需求，运营参与测试调优 |
| 竞品数据获取难 | 监测功能受限 | 聚焦公开信息，不触碰商业机密边界 |
| 4–6周做不完 | 交付物缩水 | 明确MVP范围，优先保证“博主筛选推荐”核心功能可用 |

场景二：AI辅助视频剪辑与热点捕捉

当前痛点：人工剪辑速度慢，难以抓住热点话题和传播爆点

2.1 当前痛点与目标

人工剪辑单条信息流视频耗时长，难以在流量窗口期快速产出；同时缺乏系统化的热点捕捉机制，常错过传播爆点。对应《场景方案》验证目标：视频出片时间 ≤ 人工 30%、视频产量提升 ≥2 倍、热点发现延迟 ≤6 小时、支持 3 个平台自动适配。

2.2 AI赋能方案：四大模块

模块A：热点话题识别

热点追踪看板：跨抖音 / 小红书 / 视频号 聚合热搜、话题榜、同行爆款；

垂直热点识别：结合富氧健康品类关键词（如高原旅游季、世界睡眠日、运动恢复热点）做品类适配，延迟 ≤6 小时；

输出“热点机会清单”（话题 + 热度 + 与品牌适配度），供运营一键选题。

模块B：爆款元素提取

基于企业历史素材库（≥50条原始素材）+ 已发布视频数据（播放量、点赞、转化）训练爆款特征；

提取维度：黄金3秒开头、字幕样式、BGM、叙事节奏、口播钩子、卖点呈现方式；

沉淀为可复用的“爆款模板库”，随数据回流持续迭代。

模块C：自动化剪辑流程

自动字幕（ASR语音识别 + 智能校正）；

智能拆条（长素材 → 多条信息流短片）；

热点模板套用（一键套用爆款模板，自动匹配字幕/节奏/BGM）；

多平台自动适配（抖音竖屏 / 小红书图文视频 / 视频号比例，≥3 平台）；

AI脚本/口播生成（结合《产品核心卖点话术库》生成口播文案）；

目标：出片时间 ≤ 人工 30%，视频产量 ≥2 倍。

模块D（进阶）：AI脚本与分镜

在MVP稳定后，可由AI生成脚本+分镜建议，供运营确认后指导拍摄，进一步前置化提效（对应《场景方案》后续合作方向：AI脚本生成）。

2.3 AI介入的剪辑工作流

- AI看板捕捉热点 → 推送“今日可蹭热点”清单；

- 运营选定热点 → AI从素材库匹配相关素材 + 套用爆款模板 + 生成脚本/字幕；

- AI自动粗剪出片（同步生成多平台版本）；

- 运营精修/确认（仅需微调）→ 发布；

- 发布后数据回流 → AI评估爆款元素有效性 → 迭代模板库。

2.4 4–6周实施步骤（基于文件视频相关交付）

| 周次 | AI赋能重点任务 | 交付物 | 充氧宝配合事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 视频剪辑痛点诊断 + 素材库梳理 + 卖点话术库整理 | 《视频剪辑痛点诊断报告》 | 提供素材库、话术库、已发布视频数据 |
| 第3周 | 视频智能剪辑MVP：自动字幕、智能拆条、热点模板套用 | 视频剪辑原型（测试5条，出片≤人工30%） | 提供真实素材参与测试 |
| 第5周 | 迭代版 + 多平台自动适配 + 热点追踪看板 | 支持3平台适配、热点发现≤6h | 提供真实选题端到端测试 |
| 第6周 | 成果封装 + 使用手册 + 后续规划 | 《AI营销工具使用手册》+演示视频+后续建议书 | 运营培训、评估续约意向 |

2.5 预期效果与可量化指标

| 指标 | 目标值 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 视频出片时间 | ≤ 人工的 30% | 测试 5 条素材计时 |
| 视频产量 | 提升 ≥2 倍 | 交付前后产量对比 |
| 热点发现延迟 | ≤6 小时 | 热点追踪看板实测 |
| 多平台自动适配 | ≥3 个平台（抖音/小红书/视频号） | 功能演示验证 |

2.6 风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 素材版权/质量不稳定 | 仅使用企业自有素材库，建立素材准入规范 |
| 模板同质化导致审美疲劳 | 模板库持续迭代 + 人工创意把关关键节点 |
| 各平台规格差异 | 预设各平台尺寸/比例/时长规范，自动适配 |
| AI生成内容合规风险 | 口播与卖点必须由运营确认，避免夸大宣传 |

3. 资源保障与边界

3.1 组织与沟通保障

决策负责人：颜伟 —— 重大事项拍板及资源协调

日常联系人：费明玉 —— 每日对接、资料传递、进度反馈

沟通时间：工作日 9:00–12:00、13:00–18:00 可线上会议；紧急情况微信响应

协作方式：可线下工作，也可远程工作

实践补贴：提供 Work Air 充氧宝样品供OPC团队体验理解产品

数据支持：安排 1 名运营专员配合提供历史数据、参与测试反馈

3.2 可开放资料与边界

可开放：品牌介绍、产品手册、核心卖点、目标人群画像、历史销售数据；过往合作博主清单（含效果数据）、样品寄送记录、佣金结算标准；历史拍摄素材库（≥50条原始素材）、已发布视频数据（播放/点赞/转化）；官方抖音/视频号/小红书账号后台只读权限（脱敏后）。

不开放：企业 ERP/财务系统、客户隐私数据、未公开的产品研发信息；不开放直接下单/支付等交易操作权限；博主联系方式等隐私信息需脱敏处理。

4. 验收标准与继续合作条件（基于文件）

4.1 验收标准

每个交付物需经充氧宝对接人签字确认；

关键指标需通过真实业务场景测试验证；

所有代码/工具需部署在充氧宝可控环境，或提供完整使用说明。

4.2 继续合作条件

工具在实际业务中验证有效（博主筛选效率提升 ≥3 倍，视频产量提升 ≥2 倍）；

OPC团队理解充氧宝业务逻辑，沟通顺畅；

双方就后续深度开发（如自动邀约博主、AI脚本生成等）达成意向。

附录：关键指标对照总表

| 场景 | 指标 | 现状 | 目标 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 博主筛选 | 单次筛选时间 | 2–3 周 | ≤30 分钟 | 运营计时 |
| 博主筛选 | 月度对接博主 | 10–20 人 | ≥50 人（验证≥30） | 历史对比 |
| 博主筛选 | 推荐准确率 | 主观判断 | ≥70% | 盲测评分 |
| 博主筛选 | 竞品动态 | 盲区 | T+1 预警 | 看板实测 |
| 视频剪辑 | 出片时间 | 人工基准 | ≤人工 30% | 素材计时 |
| 视频剪辑 | 视频产量 | 基准 | ≥2 倍 | 产量对比 |
| 视频剪辑 | 热点发现 | 滞后 | ≤6 小时 | 看板实测 |
| 视频剪辑 | 多平台适配 | 人工转制 | ≥3 平台自动 | 功能演示 |