AI辅助设计物料统一模板_方案计划书

场景：AI辅助设计物料统一模板（覆盖易拉宝 / 海报 / 产品图）

以 AI 信息流形式，为设计部门构建可复用、可更新的品牌物料生产系统

一、场景概述与市场背景

充氧宝当前市场部约 3–5 人，设计产能是内容营销与渠道铺设的瓶颈：每一次 campaign（高原/运动/脑疲劳/银发等场景轮换，叠加促销、种草、品牌多条线）都要从零产出易拉宝、海报、产品图、电商主图、社媒配图等一大套物料。随着 4 个产品场景与「AI辅助博主筛选」「AI辅助视频剪辑」两大赋能方案落地，内容产能会进一步被设计环节卡住。

市场背景：AIGC 设计工具（稿定设计 AI、创客贴 AI、Canva 可画企业版、阿里鹿班、即梦/可灵/混元生图、Stable Diffusion+ControlNet 等）已能稳定产出「品牌级」视觉；将之与「参数化模板+组件库」结合，可把重复出图变成「填内容→AI 套模板→设计师精修」，是中小品牌用轻量投入换取设计产能倍增的现实路径。

随着生成式AI、多模态模型以及设计Agent的发展，传统依赖人工重复排版的设计方式已难以满足快速营销需求。建立AI辅助设计体系，能够实现品牌资产数字化、设计流程标准化、物料生产智能化，为企业持续营销提供稳定产能。

二、目标人群画像

2.1 内部使用方（本方案服务对象）

设计岗 1–2 人：日常承接全品类物料，最易被重复劳动淹没，是减负第一受益者；

市场/运营岗：提供活动主题、产品卖点、促销活动信息，是「信息流」上游输入方；

品牌/管理层：关注品牌一致性与投放效率，是验收方。

2.2 物料最终触达人群（决定模板语言）

与《4 个产品场景方案》一致：高原游客、运动人群、脑力疲劳职场人 / 学生、银发群体及子女购买方；

不同线下展陈、电商平台、短视频 / 图文社媒渠道，对图片尺寸、信息密度、视觉风格要求差异明显，需要模板分层而非一套通用。

三、核心痛点与需求

物料类型多、数量大：易拉宝/海报/产品图/电商主图/社媒配图，每个 campaign 全量重做；

品牌一致性难保证：不同人/不同次出品风格漂移，配色字体 logo 安全区不统一；

交付周期长：市场与销售催得急，设计为瓶颈，常加班赶稿；

改版更新频繁：活动更换、卖点迭代，一改动全系列返工，重复劳动高；

设计人力有限：市场部 3–5 人中设计占比小，产能天花板明显。

说明：核心需求一句话：用 AI 信息流+统一模板，把「从零设计」升级为「填内容→AI 套模板→设计师精修」，让设计部门从重复劳动中解放，聚焦策略与精品。

四、方案价值主张（AI设计智能体× 品牌知识库 × 参数化模板系统）

全品类覆盖：易拉宝、海报、产品图乃至电商主图/社媒配图，统一模板体系一次搭好；

AI 信息流形式：上游喂入品牌/活动变量（活动主题、产品信息、卖点、主视觉、文案、促销、渠道规格），AI 自动装配组件、批量渲染，持续产出标准化物料；

可复用：模板与组件沉淀为资产库，新活动复用而非重做；

可持续更新：品牌主色、Logo、Slogan等品牌资产更新后，可自动同步更新所有相关设计物料；

降门槛保一致：组件库锁定 CVI（色彩/字体/栅格/logo 安全区），AI 初稿不跑调性；

设计减负：设计师从「画」转为「复核+精修 Top N」，释放重复工时。

五、实施落地（详细）

5.1 什么是「AI 信息流」式设计生产

把设计产出理解为一条持续运转的流水线：输入（活动变量）→ 校验（合规/规格）→ 装配（按模板组件库组合）→ 渲染（AI 批量出图）→ 复核（设计师精修 Top N）→ 导出（多格式多渠道）。输入不变则稳定产出，输入变化则全系列联动更新，如同给设计部装了一台「物料流水线」。

5.2 品牌设计系统基底（Design System / CVI）

色彩规范：主色/辅助色/禁忌色，含文字对比安全值；

字体规范：标题/正文/数字字体，全部商用授权（字由/方正/汉仪等）；

栅格与版式：安全区、logo 位置与最小尺寸、图文信息层级节奏；

标准化组件库：标题块、卖点卡、icon、氧分子视觉元素、CTA 按钮、固定二维码位、合规免责条；

标准化文案语料库：品牌slogan、各场景卖点短句、合规免责声明（辅助缓解/非医疗器械）。

5.3 参数化模板矩阵（覆盖易拉宝/海报/产品图）

按「物料类型 × 场景 × 活动类型」三维组合，产出参数化模板（占位符+规则），做到全品类、全场景覆盖、可一键更新。

| 物料类型 | 常见规格（示例） | 覆盖场景 | 活动类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 易拉宝（展架） | 竖版 80×200cm / 85×200cm | 高原/运动/脑疲劳/银发 + 展会/门店 | 品牌曝光、促销、招商 |
| 海报 | A1/A2 横竖版、方形 1080×1080 | 全场景 + 线上活动 | 种草、促销、节日 |
| 产品图 | 白底主图、场景图、电商主图 | 全场景 + 电商 | 上新、详情页、投流 |
| 社媒配图 | 小红书 3:4、抖音 9:16、公众号首图 | 全场景 | 日常种草、热点 |
| 电商/投流图 | 直通车、信息流 竖版/方形 | 全场景 | 投放素材批量 |

5.4 AI设计智能体执行流程

信息流输入：用飞书多维表/表单收集活动变量（产品、卖点、促销、日期、渠道规格）；

AI调用参数化模板：读取变量，按组件库自动装配版式并填充文案；

产品图生成：用即梦/可灵/混元/SD+ControlNet 生成或重绘产品场景图，智能抠图+背景生成，锁定产品形态；

批量渲染：一次性产出某活动下全物料全尺寸；

人工复核：设计师只精修 Top N 与关键大图，而非从零画；

多格式导出：一键导出印刷（PDF/CMYK）带出血裁切位与线上（RGB/各平台尺寸）。

5.5 资产库与版本管理（可复用、可更新）

所有模板/产物入资产库，带版本号、标签、适用场景；

改品牌变量 → 系统自动重渲染受影响物料（可更新）；

设计师沉淀优质模板/组件反哺库，越用越准；

版本回溯：任一物料可回滚到历史版本，避免改坏。

5.6 设计师新工作流

人工耗时从「全量逐条绘制」转为「复核精修 Top N + 策略把控」。典型单次活动：AI 出初稿（分钟级）→ 设计师 30 分钟内复核微调 → 导出交付。设计师精力释放到品牌策略、精品大图与创意本身。

六、目标与期望效果

建成覆盖易拉宝/海报/产品图全品类的统一模板体系与品牌设计系统基底，最终形成企业可持续复用、持续迭代的AI辅助设计平台，为品牌营销提供稳定、高效、智能的设计生产能力；

单物料出图工时降至原 ≤30%，单 campaign 全系列出图 ≤1 天；

品牌一致性：常用物料模板覆盖率 ≥80%；

设计部月产出物料 ≥2 倍，释放 ≥50% 重复工时；

可更新：品牌变量改动，全系列重渲染 ≤2 小时。

七、验证目标（4–6 周交付物）

| 周次 | AI 赋能重点任务 | 交付物 | 充氧宝配合事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 梳理全物料清单与规格，提取品牌 CVI，建组件库初版 | 《物料规格清单》《品牌组件库 v0.1》 | 提供现有 VI/logo/历史成品 |
| 第2周 | 搭参数化模板矩阵（易拉宝+海报+产品图，各≥2场景） | 模板矩阵 ≥3 类 × ≥4 场景 | 确认规格与卖点话术 |
| 第3周 | 接 AI 渲染管线，跑通一个真实 campaign 全物料 | 全物料样例 + 渲染 demo | 提供真实活动变量 |
| 第4周 | 设计师复核精修工作流嵌入，建资产库与版本管理 | 资产库 + 工作流说明 | 设计师试用反馈 |
| 第5周 | 全链路测试与指标验证，调优模板 | 端到端测试报告 | 真实出图需求测试 |
| 第6周 | 封装交付：使用手册 + 后续迭代建议 | 使用手册 + 建议书 | 设计/市场培训 |

八、资料与边界（充氧宝提供）

8.1 可开放资料

现有品牌 VI/CVI、logo、主视觉、字体授权文件；

各物料历史成品、印刷/线上规格清单、合作印刷方要求；

4 个场景卖点话术、氧饱数据、合规免责声明；

产品实拍图/3D 源文件（用于产品图 AI 重绘锁定形态）。

8.2 不开放事项

企业 ERP/财务系统、客户隐私数据、未公开研发信息；

不开放直接对外发布/下单等交易操作权限；

敏感资料需脱敏，资产库按权限分级。

九、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 品牌调性跑偏 | AI 初稿风格漂移、不一致 | CVI 硬约束+组件库锁定；增设设计师复核关卡，AI 仅输出初稿，不可直接投放 |
| 版权/商用风险 | 字体/图库/AI 图未授权 | 仅用授权字体与自研组件；AI 生成图标注可商用来源；建立素材白名单 |
| 产品图变形 | AI 重绘导致产品形态失真 | 用 ControlNet/参考图锁定产品轮廓；关键产品图人工精修 |
| 模板僵化 | 千篇一律、缺乏创意 | 保留「自由创作」通道；模板为默认高效路径而非唯一 |
| 资产/数据安全 | 素材泄露 | 私有化/内网优先部署；敏感资料脱敏；资产库权限分级 |
| 4–6 周做不完 | 交付缩水 | 明确 MVP：先易拉宝+海报+产品图 3 类各 2 场景跑通，再扩 |

十、成功标准（可量化）

| 指标 | 目标值 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 单物料出图工时 | ≤ 原 30%（AI 初稿+精修） | 抽样计时对比 |
| 单 campaign 全系列出图 | ≤ 1 天 | 真实活动实测 |
| 模板覆盖率（常用物料） | ≥ 80% | 物料清单核对 |
| 设计部月产出物料 | ≥ 2 倍 | 交付前后对比 |
| 品牌变量更新全系列重渲染 | ≤ 2 小时 | 改主色/logo 实测 |
| 品牌一致性评分 | ≥ 4/5（内部评审） | 设计+市场盲评 |

十一、方案创新点

（一）AI设计智能体（Design Agent）驱动设计生产

突破传统人工排版模式，构建AI设计智能体（Design Agent），实现设计需求自动理解、品牌规范自动匹配、模板自动调用及设计稿自动生成，形成从需求输入到物料输出的智能设计闭环。

（二）品牌知识库统一管理

建立企业品牌知识库，将品牌VI、Logo、色彩规范、字体规范、产品资料、卖点文案、设计组件等统一沉淀，实现品牌资产数字化管理，保障所有设计物料风格一致、规范统一。

（三）参数化模板智能生成

建立覆盖易拉宝、海报、产品图、电商主图、社媒配图等多类型设计模板，通过参数化配置实现产品、卖点、活动信息、渠道规格等内容自动替换，一次录入即可批量生成多种设计物料。

（四）AI批量设计与多渠道适配

结合AI生成能力，实现不同产品、不同营销活动、不同渠道尺寸设计稿的一键批量生成，并自动适配线上线下多种应用场景，大幅提升设计效率和市场响应速度。

（五）人机协同设计新模式

建立“AI批量生成+设计师审核优化”的协同工作机制，AI负责标准化、重复性设计任务，设计师聚焦品牌创意、视觉优化及重点设计，实现效率提升与设计品质兼顾。

（六）设计资产持续沉淀与迭代

所有设计模板、组件、素材及历史成果统一纳入品牌资产库，支持版本管理、持续复用及快速更新，使企业设计能力由项目经验沉淀为长期数字资产，实现持续优化和长期价值积累。